教学辅助网站产品开发全流程及现阶段准备指南

作为专业的软件开发产品经理，我将为你梳理教学辅助网站从0到1的完整开发流程，并结合你当前的准备情况，明确现阶段需要聚焦的核心事项。

## 一、产品开发全流程（6大阶段）

### 1. 需求分析与产品规划阶段 🎯

核心任务：明确产品定位、用户价值与功能边界

用户角色梳理：定义学生、教师、管理员、助教等角色的核心诉求与权限。

功能需求拆解：将三大模块（课程内容、编程实践、智能体交互）及前后端、权限管理等需求，转化为可落地的功能清单。

非功能需求明确：性能（如代码执行响应时间）、安全（用户数据保护）、可扩展性（支持更多课程接入）等。

竞品与场景分析：参考同类教学平台，结合课程改革目标，提炼差异化价值。

输出物：《产品需求文档（PRD）》、用户角色画像、功能优先级矩阵。

### 2. 产品设计阶段 ✏️

核心任务：将需求转化为可开发的设计方案

信息架构设计：规划网站导航、页面层级，明确三大模块的入口与切换逻辑。

交互设计（UI/UX）：

绘制线框图与交互原型，重点设计三大模块的同时展示/分区展示布局（如桌面端三列布局、移动端折叠式布局）。

明确学习数据反馈闭环的可视化呈现（如学习进度雷达图、代码错误率统计）。

视觉设计：确定品牌风格、色彩体系，制作高保真设计稿，兼顾教学场景的专业性与易用性。

输出物：信息架构图、交互原型、高保真设计稿。

### 3. 技术选型与架构设计阶段 ⚙️

核心任务：选择合适的技术栈，搭建系统骨架

技术栈选型：

前端：React/Vue（响应式布局）+ Monaco Editor（代码编辑）+ ECharts/D3.js（数据可视化）。

后端：Python（Django/Flask）或Node.js，支持代码沙箱执行（Docker容器）。

数据库：MySQL/PostgreSQL（存储用户、课程、学习数据）+ Redis（缓存与会话管理）。

权限管理：基于RBAC模型，实现角色与权限的精细化控制。

智能体交互：集成开源NLP模型（如Qwen、LLaMA）或调用成熟API（如百度文心）。

系统架构设计：

采用分层架构（表现层→业务逻辑层→数据访问层），明确前后端API交互规范（RESTful）。

设计学习数据闭环的数据流：用户行为采集→后端分析→前端可视化反馈。

输出物：技术选型文档、系统架构图、API接口文档、数据库ER图。

### 4. 开发实施阶段 👨‍💻

核心任务：分模块迭代开发，确保功能落地

团队分工：划分前端组（页面与交互）、后端组（API与数据管理）、智能体组（对话与感知）、测试组（质量保障）。

敏捷迭代：优先开发核心模块（课程内容+基础权限管理），再逐步扩展编程实践与智能体交互；每个迭代完成后进行内部评审。

核心开发点：

前端：三大模块布局切换、知识图谱可视化、代码编辑器集成。

后端：用户认证授权、代码沙箱执行、学习数据采集与存储。

数据闭环：用户行为埋点→分析→个性化反馈（如学习报告）。

输出物：可运行的代码版本、迭代交付物、开发日志。

### 5. 测试与验收阶段 🧪

核心任务：保障产品质量，满足教学需求

测试类型：单元测试（代码逻辑）、集成测试（模块交互）、系统测试（全流程）、用户验收测试（UAT，邀请师生试用）、性能/安全测试。

缺陷管理：使用Jira/禅道跟踪问题，优先修复高优先级缺陷，确保修复后回归测试。

验收标准：功能覆盖PRD需求、性能达标（如页面加载<2s）、安全合规（用户数据加密）、用户满意度达标。

输出物：测试报告、缺陷修复记录、验收确认单。

### 6. 上线与迭代阶段 🚀

核心任务：平稳上线，持续优化适配教学改革

部署上线：选择云服务器（阿里云/腾讯云），配置Docker容器与Nginx反向代理，采用灰度发布降低风险。

运营监控：监控系统性能、用户行为（模块使用率）、错误日志，建立运维告警机制。

迭代优化：收集师生反馈，定期更新功能（如优化智能体对话、增加编程题型），适配课程改革的动态需求。

输出物：上线部署文档、监控报表、迭代Roadmap。

## 二、现阶段核心准备事项 📋

结合你当前“已有三大模块前端设计，需开发教学辅助网站支撑课程改革”的阶段，建议优先完成以下准备：

### 1. 深化需求，明确产品边界

细化角色与权限：

学生：浏览课程、编写代码、与智能体交互、查看学习数据。

教师：管理课程内容、布置任务、查看学生数据、管理班级。

管理员：分配角色权限、维护系统配置。

拆解三大模块功能细节：

课程内容：知识点层级结构、知识图谱交互方式、内容更新审核流程。

编程实践：支持的编程语言、代码编辑器功能（高亮/补全）、执行环境隔离方案。

智能体交互：对话场景（知识点答疑/代码辅导）、上下文感知逻辑、阶梯式提示触发条件。

明确数据闭环逻辑：采集哪些用户行为数据（如知识点停留时间、代码提交次数）？如何分析（如学习进度完成率）？如何可视化反馈（如学习报告）？

### 2. 输出核心设计与文档

完成《产品需求文档（PRD）》，作为开发的核心依据。

用Figma/墨刀绘制交互原型，明确三大模块的布局切换与操作流程。

与技术团队沟通，初步确定技术栈与系统架构草图。

### 3. 组建团队与明确分工

若指导学生开发，划分前端、后端、智能体、测试小组，明确负责人与任务边界。

制定敏捷开发计划，分阶段设置里程碑（如需求确认→核心模块开发→集成测试），每周同步进度。

### 4. 评估风险与应对策略

技术风险：代码执行环境安全（用Docker沙箱隔离）、智能体响应速度（选择成熟模型）、数据隐私（加密存储+匿名化）。

进度风险：学生经验不足导致延迟（提供技术培训、分阶段拆解任务）。

教学适配风险：功能与课程改革不匹配（邀请师生参与评审，快速调整）。

### 5. 准备开发资源与环境

搭建前后端开发环境，配置Git代码仓库与CI/CD流程（自动化构建/测试）。

创建独立测试环境，模拟生产数据，确保测试结果可靠。

为学生团队提供技术文档、教程与示例代码（如React开发指南、Python沙箱实现）。

## 下一步行动建议

你当前的核心是从“概念设计”转向“可落地的需求与设计”。建议优先完成《产品需求文档（PRD）》和交互原型，再与开发团队对齐技术方案，这样能最大程度避免开发过程中的反复调整。

如果你需要，我可以帮你生成一份**《教学辅助网站PRD模板》**，直接填充内容即可作为开发依据，要试试吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)